АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОУЗЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13.10.2025 № 216

О внесении изменений в постановление администрации Новоузенского муниципального района от 16.08.2022 г. № 112 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г. Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Новоузенского муниципального района  от 18.03.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, и о порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ», уставом Новоузенского муниципального района, администрация Новоузенского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Новоузенского муниципального района от 16.08.2022 г. № 112 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий  по благоустройству территорий в МО г. Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы»» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоузенского муниципального района по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры А.Н. Ломовцева.

Глава

Новоузенского муниципального района				            А.А.Опалько

Приложение к постановлению администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области

от 13.09.2025 № 216

Паспорт

муниципальной программы

«Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026годы»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Саратовской области от 14 августа 2020 года № 700-П «Об утверждении Положения о методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджетам городских округов и поселений области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий» - Закон Саратовской области от 20.07.2023 года № 71 ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовский области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» - Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 16.05.2024 № 51-ЗСО - Закон Саратовской области от 11 декабря 2024 года № 158-ЗСО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | -Повышение уровня благоустройства Новоузенского муниципального района, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение работ по благоустройству территории в МО г. Новоузенск Новоузенского муниципального района: -развитие благоустройства территории в МО г. Новоузенск Новоузенского муниципального района; -совершенствования эстетического вида территории; -устройство, ремонт тротуаров (подходов) к социально- значимым объектам. -благоустройство дворовых территорий; -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов. - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города; - поддержание санитарного порядка на территории города; |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -Улучшение внешнего облика города; -Повышение уровня комфортности проживания населения на территории города; -Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения; -Улучшить эксплуатационное состояние объектов обеспечивающих подходы к объектам социальной инфраструктуры; - улучшение эстетического состояния дворовых территории и приведение в нормативное состояние; |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы. Этапы: 1 этап-2022г.; 2 этап-2023г.; 3 этап-2024г.; 4 этап-2025 г.; 5 этап-2026 г.; |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам Итого | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | Очередной финансовый год | первый год реализации программы 2022г. | второй год реализации программы 2023г. | третий год реализации программы 2024г. | четвертый год реализации программы 2025г. | пятый год реализации программы 2026г. (прогнозно) |  |
|  | 40651,306 | 10000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 25651,306 | 5062,645 | 0 |  |
| бюджет района | 651,306 | 0 | 0 | 0 | 651,306 | 62,645 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 25000,0 | 5000,00 | 0 |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) Площадь запланированных отремонтированных тротуаров (подходов) к социально — значимым объектам 8337,927 м2 Количество дворовых территорий — 28 дворов |  |  |  |  |  |  |  |

1. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей МО г. Новоузенск, Новоузенского муниципального района и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

В последние годы не обустроенность пешеходных тротуаров привели к увеличению числа ДТП. Значительная часть тротуаров имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Выполнение работ по строительству и ремонту тротуаров и пешеходных зон на территории муниципального образования город Новоузенск Новоузенского муниципального района позволит обеспечить безопасность движения. Таким образом обозначенная проблема благоустройства и ремонта тротуаров города требует решение основных задач программного подхода. Общая площадь тротуаров в МО г. Новоузенск составляет 26815,2 м2, общей протяженностью 16,003 км.

Благоустройство дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства.  Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Новоузенский муниципальный район» направлено на улучшение  внешнего облика муниципальных образований, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на  дворовых территориях. Благоустройство дворов многоквартирных домов (далее – МКД) Новоузенского района на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В целях благоустройства дворовых территорий МКД, планируется выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий: - ремонт дворовых проездов, подъездов.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов.

Общая площадь дворовых территорий в МО г. Новоузенск составляет 112 340,8 м2, количество дворов 122, в том числе по которым необходимо проведение работ по благоустройству-76 дворов, площадью 64 518,80 м2

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств. В результате применения данной программы будет отремонтировано тротуаров (подходов) 8337,927/26815,2*100%=31,09 %,

дворовых территорий 28/76*100%=36,8%

Утверждены следующие объекты по ремонту тротуаров, подходов к социальным учреждениям,  дворовых территорий:

2022 год - г. Новоузенск, ул. Елецкая; ул. Микрорайон,1,Микрорайон, 2; ул. Чернышевского; ул. Рабочая; ул. Микрорайон, 1, подходы к МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 1, д.с. № 6 «Солнышко»

2023 год - г. Новоузенск, ул. Северная; ул. Молодежная; подход к МОУ СОШ № 2, подход к МОУ СОШ № 8;

2024 год – тротуар: г. Новоузенск, ул. Нижне-Московская, ул. Революции,  ул. К.Маркса;

2025 год- тротуар: г.Новоузенск, ул. Карла Маркса, ул. Нижне-Московская, Микрорайон 2, подход Микрорайон-Чепыревка, напротив дома № 45 по ул.Революции, на пересечении ул.Революции и ул.Базарная площадь, напротив строения № 15/3 по ул. Базарная площадь, Микрорайон 1, ул.Свердлова (1 этап) от дома № 60.

2026 год - г. Новоузенск, ул. Целинная; ул. Трутнева., ул.Хайкина

Дворовые территории: г.Новоузенск, Микрорайон1, д.16; Микрорайон1, д.39; Микрорайон1,д.12; Микрорайон1, д.31; ул.Трутнева, д.4; ул.Трутнева, д.6; Микрорайон2, д.13; Микрорайон2, д.16; ул.Советская, д.10; ул.Советская, д.34; ул.Вокзальная, д.21; ул.Вокзальная, д.23; ул.Вокзальная, д.25; ул.Курова, д.17; ул.Рабочая,д.18а, д.20а; ул.К.Маркса, д.1; ул.К.Маркса, д.6; ул.Московская, д.39; Микрорайон1, д.18; Микрорайон1, д.38; Микрорайон1, д.11а; Микрорайон 1, д.14а; Микрорайон 1, д.21; Микрорайон 1, д.32; Микрорайон 1, д. 19,20; Микрорайон 1, д.41,43,44,44а. Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева

2025 год - г. Новоузенск, ул. Микрорайон 1 д.35 подъезд № 3, г. Новоузенск, ул. Микрорайон 1 д.43 подъезд № 2 (ремонт после вскрышных работ по ремонту водопровода).

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Новоузенского муниципального образования и улучшение качества жизни населения.

Задачи программы:

Выполнение работ по благоустройству территории в МО г. Новоузенск Новоузенского муниципального района:

- развитие благоустройства территории в МО г. Новоузенск Новоузенского муниципального района;

- совершенствования эстетического вида территории;

- устройство, ремонт тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам.

- улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов.

- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города;

- поддержание санитарного порядка на территории города;

3. Целевые показатели муниципальной программы

Площадь запланированных отремонтированных тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам 8337,927 м2.

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов -  28 дворов;

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе.

Срок реализации Программы: 2022-2026 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

Этапы:

1 этап-2022 г.;

2 этап-2023 г.;

3 этап-2024 г.;

4 этап-2025 г.;

5 этап-2026 г.;

5.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия данной программы направлены на:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения  муниципального образования город Новоузенск;

- совершенствования эстетического вида территории;

- устройство, ремонт тротуаров (подходов) к социально - значимым объектам.

- выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложение № 2 к муниципальной программе

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков  при реализации муниципальной программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые риски.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация мероприятий  по благоустройству территорий  в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области  на 2022- 2026 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (оценка) <***> 2022 | первый год реализации программы 2022 | второй год реализации программы 2023 | третий год реализации программы 2024 | четвертый год реализации программы 2025 | пятый год реализации программы 2026 (прогнозно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь запланированных отремонтированных тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам | м 2 | 4146 | 4146 | 1514,25 | 1558,71 | 1118,967 | 0 |
|  | Количество запланированных к благоустройству дворовых территорий | Двор.тер. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |

Примечание:

<*> значение показателя указывается на каждый год реализации программы;

<**> заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы;

<***> под текущим годом - год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы

Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация мероприятий  по благоустройству территорий  в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области  на 2022- 2026 годы»

Перечень

основных мероприятий программы и входящих в неё подпрограмм «Реализация мероприятий  по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы»

| «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы» | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |
| Мероприятие 1. «Благоустройство территорий» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2022 | 2026 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Елецкая; ул. Микрорайон,1,Микрорайон, 2; ул. Чернышевского; ул. Рабочая; ул. Микрорайон, 1, подходы к МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 1, д.с. № 6 «Солнышко»; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2022 | 2022 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Северная; ул. Молодежная; подход к МОУ СОШ № 2, подход к МОУ СОШ № 8; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2023 | 2023 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Нижне-Московская, ул. Революции, ул. К.Маркса | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2024 | 2024 |
| Ремонт дворовых территорий - г.Новоузенск, Микрорайон1,д.16; Микрорайон1,д.39; Микрорайон1,д.12; Микрорайон1,д.31; ул.Трутнева,д.4; ул.Трутнева,д.6; Микрорайон2,д.13; Микрорайон2,д.16; ул.Советская,д.10;ул.Советская,д.34; ул.Вокзальная,д.21; ул.Вокзальная,д.23;ул.Вокзальная,д.25; ул.Курова,д.17; ул.Рабочая,д.18а, д.20а; ул.К.Маркса,д.6; ул.Московская,д.39;Микрорайон1,д.18;Микрорайон1,д.38;Микрорайон1,д.11а;Микрорайон 1,д.14а; Микрорайон 1,д.21; Микрорайон 1, д.32; Микрорайон 1,д. 19,20; Микрорайон 1, д.41,43,44,44а. Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева 2;Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева 11,12;Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева 14,12. | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2024 | 2024 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам - г. Новоузенск, ул. К. Маркса, ул.Нижне-Московская, Микрорайон 2, подход Микрорайон — Чепыревка, напротив дома № 45 по ул.Революции, на пересечении ул.Революции и ул.Базарная площадь, напротив строения № 15/3 по ул. Базарная площадь, Микрорайон 1, ул.Свердлова (1 этап) от дома № 60. | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2025 | 2025 |
| Ремонт дворовых территорий - 2025 год - г. Новоузенск, ул. Микрорайон 1 д.35 подъезд № 3, г. Новоузенск, ул. Микрорайон 1 д.43 подъезд № 2 (ремонт после вскрышных работ по ремонту водопровода). | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2025 | 2025 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально-значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Целинная; ул. Трутнева; ул. Хайкина | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области. | 2026 | 2026 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация мероприятий  по благоустройству территорий  в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области  на 2022- 2026 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на

2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего тыс.руб. | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогнозно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в МО г.Новоузенск Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2022- 2026 годы» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 40651,306 | 10 000,0 | 5 000,0 | 25651,306 | 5062,645 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 651,306 | 0,0 | 0,0 | 651,306 | 62,645 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 5000,00 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. «Благоустройство территорий»» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 40651,306 | 10 000,0 | 5 000,0 | 25651,306 | 5062,645 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 651,306 | 0,0 | 0,0 | 651,306 | 62,645 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 5000,00 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально- значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Елецкая; ул. Микрорайон,1,Микрорайон, 2; ул. Чернышевского; ул. Рабочая; ул. Микрорайон, 1, подходы к МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 1, д.с. № 6 «Солнышко» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров к социально- значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Северная; ул. Молодежная; подход к МОУ СОШ № 2, подход к МОУ СОШ № 8; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально- значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Нижне-Московская, ул. Революции, ул. К.Маркса | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 5 651,306 | 0,0 | 0,0 | 5 651,306 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 651,306 | 0,0 | 0,0 | 651,306 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально- значимым объектам-г.Новоузенск,ул. Карла Маркса, ул. Нижне-Московская Микрорайон 2, подход Микрорайон -Чепыревка, напротив дома № 45 по ул.Революции, на пересечении ул.Революции и ул.Базарная площадь, напротив строения № 15/3по ул. Базарная площадь, Микрорайон 1,ул.Свердлова (1этап) от дома № 60 | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5007,807 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,807 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,00 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров (подходов) к социально- значимым объектам - г. Новоузенск, ул. Целинная; ул. Трутнева; ул. Хайкина | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт дворовых территорий - г.Новоузенск, Микрорайон1,д.16; Микрорайон1,д.39; Микрорайон1,д.12; Микрорайон1,д.31; ул.Трутнева,д.4; ул.Трутнева,д.6; Микрорайон2,д.13; Микрорайон2,д.16; ул.Советская,д.10;ул.Советская,д.34; ул.Вокзальная,д.21; ул.Вокзальная,д.23;ул.Вокзальная,д.25; ул.Курова,д.17; ул.Рабочая,д.18а,д.20а; ул.К.Маркса,д.6 ул.Московская,д.39;Микрорайон1,д.18;Микрорайон1,д.38;Микрорайон1,д.11а;Микрорайон 1,д.14а; Микрорайон 1,д.21; Микрорайон 1, д.32;Микрорайон1,д.19,20;Микрорайон 1,д.41,43,44,44аУстройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева 2;Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева 11,12;Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева 14,12. 41,43,44,44а Микрорайон 1,рорайон 1,д. 19,20; Микрорайон 1, д.41,43,44,44а. Устройство въездов во дворы МКД ул. Трутнева | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт дворовых территорий г. Новоузенск, ул. Микрорайон 1 д.35 подъезд № 3, г. Новоузенск, ул. Микрорайон 1 д.43 подъезд № 2 (ремонт после вскрышных работ по ремонту водопровода). | Отдел по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,838 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,838 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |